ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. Головна, 249-а,   м. Чернівці,  58018

тел. (037) 55-09-42, факс 58-19-33, 58-19-00 E-mail:oblstat@cv.ukrtel.net

Прес-випуск

“ 28 ”      жовтня    2009р.

№       06–01–53/368

Про підготовку житлового

фонду та об’єктів комунального

господарства області до роботи

в зимових умовах

Станом на 1 жовтня п.р. підприємствами і організаціями області, які мають на балансі житловий фонд, було проведено комплекс робіт по підготовці його до зими: проведено ремонтні роботи в 532 житлових будинках, що становило 69,1% від числа тих, що потребували ремонту. В 438 будинках відремонтовано покрівлі, у 161 – опалювальні системи, що становило відповідно 66,5% і 88,5% від поставленого завдання. В цілому рівень підготовки житлового фонду до зими становив 95,2% і був на 1,8 в.п. нижчим, ніж станом на 1 жовтня минулого року.

На цю ж дату було відремонтовано 155 котелень, які відпускають теплову енергію на опалювання житлових будинків та об’єктів соціально-культурного та побутового призначення або 90,6% з тих, що потребували ремонту. Проведено ремонтні роботи на 26 центральних теплових пунктах, що становило 92,9% від поставленого завдання, приведено в готовність до експлуатації 125,5 км теплових мереж або  93,9% з тих, що потребували ремонту.

З відставанням велися ремонтні роботи на водопровідних мережах. Рівень виконання завдання по їх ремонту становив лише 5,1%, а загальний рівень підготовки – 70,4%.

Перший заступник начальника

Головного управління                                                                  Т.Г.Сарчинська

Вик. Д.І.Поліщук, тел. 58-15-80

Електронна пошта: oblstat@cv.ukrtel.net

Веб-сайт: www. oblstat.cv.ukrtel.net

Будь-які зміни у прес-випуску повинні бути погоджені з Головним управлінням статистики у Чернівецькій області.