ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. Головна, 249-а,   м. Чернівці,  58018

тел. (0372) 55-09-42, факс 58-19-33, 58-19-00 E-mail:oblstat@cv.ukrtel.net

Прес-випуск

“ 27 ”      жовтня    2010р.

№       06–01–53/420

Про підготовку житлового

фонду та об’єктів комунального

господарства області до

роботи в зимових умовах

Станом на 1 жовтня п.р. підприємствами та організаціями області, які мають на балансі житловий фонд, було проведено комплекс робіт по підготовці його до зими: проведено ремонтні роботи в 544 житлових будинках, що становило більше 70% від числа тих, що потребували ремонту. В 442 будинках відремонтовано покрівлі, у 152 – опалювальні системи, що становило відповідно 68,5% і 86,9% від числа тих, що потребували ремонту. В цілому рівень підготовки житлового фонду до зими становив 95,3%.

На цю ж дату було відремонтовано 183 котельні, які відпускають теплову енергію на опалювання житлових будинків та об’єктів соціально-культурного та побутового призначення, 27 центральних теплових пунктів, приведено в готовність до експлуатації майже 118 км теплових мереж. Загальний рівень підготовки цих об’єктів до роботи в зимових умовах становив відповідно 95,6%, 94,7% та 97,5%.

З відставанням велися ремонтні роботи на водопровідних мережах. Рівень виконання завдання по їх ремонту становив лише 4,1%, а загальний рівень підготовки до зими – 75,3%. В області потребують негайної заміни більше 28 км водопровідних мереж.

Заступник начальника

Головного управління                                                              І.Д.Шильніковська

Вик. Поліщук Д.І., тел. 58-15-80

Електронна пошта: oblstat@cv.ukrtel.net

Веб-сайт: www.cv.ukrstat.gov.ua

Будь-які зміни у прес-випуску повинні бути погоджені з Головним управлінням статистики у Чернівецькій області.